«Утверждено»

Директор школы____________ Сергеева А.В.

Приказ №____  от  «___» ________ 2012 г.

ПЛАН РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Приказ о внедрении ЭЖ | Сентябрь 2012 | Директор школы |
| 1.2. | Утверждение плана по внедрению ЭЖ | Сентябрь 2012 | Директор школы |
| 1.3. | Создание рабочей группы по разработке нормативного и регламентационного обеспечения | Сентябрь 2012 | Директор школы |
| 1.4. | Формирование нормативно-правового обеспечения внедрения ЭЖ через развитие системы локальных актов: регламент ведения ЭЖ; регламент оказания государственной услуги ЭД; инструкция по ведению учета учебной деятельности с помощью ЭЖ; регламент оказания помощи при работе в ЭЖ. | Октябрь 2012 | Директор школы |
| 2.1. | Организация обсуждения и согласования подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ | Июнь-август 2012 | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Анализ вариантов программного обеспечения по предоставлению электронной услуги об успеваемости | Июнь- август 2012 | Заместитель директора по УВР |
| 2.3. | Проведение инструктивно-методических педсоветов, совещаний для педагогов по вопросам организации работы с электронными дневниками и журналами | Октябрь 2012 | Координатор |
| 2.4. | Ввод информации об успеваемости учащихся в электронные журналы, дневники | Сентябрь-октябрь 2012 | Координатор, классные руководители |
| 2.5. | Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников | В течение учебного года | Заместитель директора по УМР |
| 2.6. | Регулярное заполнение электронного классного журнала: выставление оценок и сведений о посещаемости | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя, класс. руководители |
| 3.1 | Мониторинг технического оснащения в соответствии с требованиями с целью внедрения ЭЖ | Август-сентябрь 2012 | Директор, учитель информатики |
| 3.2 | Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения | Август-октябрь 2012 | Директор, учитель информатики |
| 3.3. | Совершенствование и настройка локальной сети | Сентябрь- октябрь 2012 | Учитель информатики |
| 4.1. | Активация общеобразовательного учреждения на портале сайта «Дневник.ру» | Август 2012 | Координатор Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Получение логинов и паролей для учителей предметников, классных руководителей, родителей | Август-октябрь 2012 | Заместитель директора по УМР |
| 4.3. | Ввод в систему необходимых данных по ОУ (данные об учениках и их родителях, классах, учебных периодах, расписании звонков, учебных планах и т.д.) | Сентябрь-октябрь 2012 | Заместитель директора по УВР, класс. руководители |
| 5.1. | Изучение и анализ нормативно-правовой базы по организации перехода на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в ОУ РФ и МО | Июнь-август 2012 | Администрация школы |
| 5.2. | Размещение на стенде и сайте школы информации о введении электронных дневников и журналов | Сентябрь-октябрь 2012 | Заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Проведение информационно разъяснительной работы с родителями учащихся (родительские собрания, анкетирование) | Сентябрь-октябрь 2012 | Классные руководители |
| 5.4 | Заседание школьного Управляющего Совета | Сентябрь2012 | Администрация школы |
| 5.5. | Утверждение режима работы по заполнению ЭЖ | Октябрь 2012 | Администрация школы |
| 6.1 | Мониторинг работы по введению электронных дневников и журналов успеваемости | В течение года | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 6.2. | Контроль за введением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс школы | В течение года | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 6.3. | Формирование отчетности в УО по введению электронных дневников и журналов успеваемости | В течение года | Администрация |